嘉鱼县农村“厕所革命”2026-2030年
无害化卫生厕所改厕工作实施方案
[bookmark: _GoBack]（征求意见稿）

为坚决贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示精神，按照省委、省政府关于统筹推进农村厕所治理工作以及省农业农村厅关于以钉钉子精神抓好2026年农村改厕工作的通知，为做好农村改厕工作，结合我县实际，特制定本实施方案。
一、总体要求
（一）指导思想
以推进乡村全面振兴为核心，深入落实农村人居环境整治提升要求，聚焦农民群众急难愁盼问题，坚持“卫生、经济、适用、环保”导向，通过标准化建设、分类化推进、长效化管护，全面提升农村厕所建设质量与使用效能，助力和美乡村建设。
（二）基本原则
1.因地制宜，分类指导：根据各镇实际情况，合理选择厕所建设改造模式，严格按无害化卫生厕所标准实施，在管理上坚持责任到位，重在日常管护。
2.突出重点，统筹兼顾：突出抓好农户无害化卫生厕所的建设与管理，满足人民群众的如厕需求。
3.政府主导，群众主体：加大宣传引导，规划指导、政策和资金支持力度，调动广大农户的积极性、主动性、创造性，切实发挥人民群众在“厕所革命”工作中的主体作用，不断提升农村无害化卫生厕所的普及率。
4.建管并重，长效运行：坚持建设与管理并重，建立健全长效运行机制，积极探索规范化、专业化、社会化运营机制，加强后期养护，确保设施稳定运行。
5.生态优先，资源化利用：推动厕所粪污与农业生产衔接，实现无害化处理、资源化利用双重目标。（牵头单位：嘉鱼县农业农村局、责任单位：各镇人民政府）
二、工作任务
（一）工作目标：以钉钉子精神推进农村改厕，加快补齐农村现代化生活条件短板，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，一年接着一年干，久久围攻。我县现有实际农村未改厕户18680户，将用五年时间将其全部改造成农村无害化卫生厕所，2026年计划改造农村无害化卫生厕所4100座，2027年至2030年我县农村无害化卫生厕所计划每年改造3645户。实现农村常居住农户厕所做到应改尽改，建立健全设施维护等长效机制，粪污综合利用率超90%，群众满意度达90%以上。（牵头单位：嘉鱼县农业农村局、责任单位：各镇人民政府）
（二）标准规范建设：推广三格化粪池式、大三格式、连接污水管网式等主流模式，明确化粪池有效容积不小于1.5立方米，过粪管采用内径110mmPVC管45°倾斜安装，厕屋需满足“四无四防”（无渗漏、无粪臭、无蝇蛆、无积水；防臭、防蚊、防漏、防滑）标准。（责任单位：各镇人民政府）
（三）问题厕所整改“回头看”：各镇对整改后仍然存在的问题厕所，尤其是重点区域、重点村庄、农民群众对改厕不满意，整改后依然不好用、不能用的厕所，对未发现的新问题厕所及时进行排查，立行立改，确保短期内整改到位，切实增强农民卫生意识，引导农民参与户厕建改与管护，开展已改造厕所“回头看”，对渗漏、堵塞、功能失效等问题逐项整改，建立“一户一档”电子台账，记录改造类型、施工单位、验收结果等信息。（牵头单位：嘉鱼县农业农村局、责任单位：各镇人民政府）
（四）加强宣传引导：加强农村“厕所革命”改厕知识的宣传，按照每村培训一名改厕“明白人”的要求，重点组织好镇、村一级改厕工作人员培训，全面提升基层工作人员的能力和水平。大力宣传农村“厕所革命”的意义、政策和无害化卫生厕所使用知识。充分发挥农民主体作用，引导农民主动要求改厕，积极参与改厕。（责任单位：嘉鱼县农业农村局）
三、保障措施
(一）组织保障
1.成立县镇村三级无害化卫生厕所改造工作专班，明确县级统筹协调，镇村组织实施的责任分工，将改厕工作纳入乡村振兴考核指标。
2.建立每月改厕数据调度制度，及时解决施工推进中的各种问题。（牵头单位：嘉鱼县农业农村局、责任单位：各镇人民政府）
（二）资金保障
1.农村户厕改造：农村无害化卫生厕所改造的费用综合测算最低需1500元/户，而结合全省兄弟县市平均改厕费用，我县农村户厕改造应按1500元/户的政策实施奖补，2026年计划改造农村无害化卫生厕所4100座，总计需投资615万元。五年需总投资2802万元，县财政应将此项经费纳入本级财政预算，确保农村无害化卫生厕所改造顺利实施。（责任单位：县财政局）
2.“问题厕所”整改：将农村“问题厕所”摸排整改做到全覆盖，对存在的“问题厕所”完成分类分级整改，实现问题户厕及农村公厕整改维护率达100%，建立健全长效管护机制，其中我县现有农村公厕92座和无害化卫生厕所32435座，按年平均5%的破损率折算，“问题厕所”分别为4.6座和1622座，按每座年平均管护维修费用12000元和150元计算，每年需管护整改维修费用55200元和243300元，总计298500元，县政府应将此项经费纳入本年度财政预算，确保出现“问题厕所”能得到及时维护，切实改善农村人居环境。（责任单位：县财政局）
（三）技术支撑
1.标准体系建设：严格按标准执行，结合当地地理环境气候等因素调整相适应的改厕模式。
2.技术服务下乡：组织专业人员进村入户指导，规范施工、安全施工，开展施工人员技能培训，粪污资源化利用等实用技术，建立技术服务热线，及时解答问题。（责任单位：嘉鱼县农业农村局）
（四）组织实施
1.压实责任分工：县农业农村部门牵头统筹各镇落实主体责任，层层分解任务。
2.试点示范引领：打造一批可复制的示范村、示范项目，推广标准化建设，长效化管护等成功经验，以点带面推进全域提升。（牵头单位：嘉鱼县农业农村局、责任单位：各镇人民政府）
四、实施步骤
1.前期准备（2026年1月-3月）：开展农村户厕改厕登记，明确改造类型。 
2.组织施工（2026年4-10月）：按“首则过关、整村推进”的原则，原则上由镇、村统一组织实施，分批次开展施工建设，确保产品质量关、施工质量关、竣工验收关，同步进行技术指导和质量监管。
3.验收总结阶段（2026年11月）：按照“农户自查、乡镇抽验、县级抽检”程序组织验收，对不合格项目限期整改、总结经验成效，完善长效工作机制。
4.资料归档（2026年12月）：各镇要完善户厕改厕资料收集整理，完成资料归档。（牵头单位：嘉鱼县农业农村局、责任单位：各镇人民政府）
五、强化监督管理：嘉鱼县农业农村局和各镇要建立监督检查机制，采取自查、随机抽查，常态化开展改厕工作及技术指导、监督检查，严把改厕质量。严守政策底数，防止工作偏差，对措施不力、工作不实，坚决杜绝“政绩工程”、“形象工程”、“面子工程”，搞形式主义的要实施追责问责。（牵头单位：嘉鱼县农业农村局、责任单位：各镇人民政府）

附2026年-2030年各镇无害化卫生厕所任务建改分配表

嘉鱼县农业农村局
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	2026年-2030年各镇无害化卫生厕所任务建改分配表

	地区名称
	总户数
	实际常居总农户数
	无害化卫生
厕所数
	未改厕数
	2026年
计划改厕数
	2027年
计划改厕数
	2028年
计划改厕数
	2029年
计划改厕数
	2030年
计划改厕数

	潘家湾镇
	12205
	12021
	7969
	4052
	710
	760
	760
	760
	1062

	簰洲湾镇
	9719
	9000
	6787
	2213
	450
	500
	500
	500
	263

	官桥镇
	9062
	8025
	3404
	4621
	820
	900
	900
	900
	1101

	高铁岭镇
	8629
	5608
	3023
	2585
	900
	520
	520
	520
	125

	新街镇
	5948
	3945
	2970
	975
	300
	205
	205
	205
	60

	渡普镇
	5658
	4229
	2681
	1548
	420
	320
	320
	320
	168

	陆溪镇
	4691
	4457
	1831
	2626
	440
	440
	440
	440
	866

	鱼岳镇
	3830
	3830
	3770
	60
	60
	0
	0
	0
	0

	总计
	59742
	51115
	32435
	18680
	4100
	3645
	3645
	3645
	3645



