嘉鱼县（簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇）天然气利用特许经营服务项目

招标文件

项目编号：HBSMY-2021-031

计划函号：HBXNJY-C-049

采购人：嘉鱼县住房和城乡建设局

采购代理机构：湖北铭宇工程咨询有限公司

2021年05月

目   录

第一章 招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章 采购内容及具体要求	14

第四章 评标办法及标准	16

第五章 合同协议书	20

第六章 投标文件格式	30

# 第一章 招标公告

# 嘉鱼县（簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇）天然气利用特许经营服务项目招标公告

嘉鱼县（簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇）天然气利用特许经营服务项目的潜在投标人应在“湖北铭宇工程咨询有限公司（咸安区银桂路金龙花园（房产分局小区）1幢1单元6楼603）”获取招标文件，并于 2021 年 6 月  22   日 14 点 30 分(北京时间）前递交投标文件。

1、项目编号：HBSMY-2021-031

## 2、项目概况与采购范围

2.1 项目名称：嘉鱼县（簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇）天然气利用特许经营服务项目

2.2 采购范围：本次采购范围为簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇四个乡镇区域的管道天然气特许经营权。

2.3 服务期限：自授权之日起30年（含建设期），经营期限届满终止特许经营权时，协议当事人应当按照特许经营协议约定，以及有关法律、行政法规和规定办理有关设施、资料、档案等的性能测试、评估、移交、接管、验收等手续。

2.4 服务内容：根据城镇规划、燃气规划和设计要求在适宜地点选址，在嘉鱼县簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇四个乡镇建设天然气输气管网、支管网、维修抢险中心等，以管道输送方式供应燃气，为乡镇农村居民提供安全稳定的天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务的服务等。

2.5 投资规模：项目投资规模约  5000   万元人民币

2.6 质量标准：项目建成后，所有工程质量均符合现行国家质量验收的合格标准。

2.7 进度要求：自特许协议签订之日起3个月内提交嘉鱼县簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇四个乡镇供气工程建设可行性报告、环境影响报告、安全评价报告及相关设计文件，6个月内完成第一期投资，完成部分主、支干道燃气管网，并实现管道天然气供气；力争3年内按嘉鱼县燃气专项规划逐步实施。

2.8 特许经营权的方式：采购人授予中标人对嘉鱼县簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇管道燃气工程在30年内的特许经营权。同时中标人中标后必须在项目实施地组建项目公司，并按规定注入项目资本金。

2.9 收费标准：天然气收费标准实行政府听证定价，由物价部门按相关政策、程序确定，办理相关收费证件方可取费。本项目建设及服务过程的相关税收按嘉鱼县税务部门制度实行。

2.10气源保障:依据嘉鱼县城市整体总体规划，对嘉鱼县天然气管道气源实施“一主一备”建设方案。

## 3、投标人资格条件：

3.1 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（营业执照）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（近三年任意一年财务报告）

（3）与上游供气单位签订的供用气协议或供气承诺函；具有关部门核发有效的《燃气经营许可证》；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（公司有近三个月社保证明）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（政府采购截图没有重大违法记录）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.3为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

3.4被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.5 本项目不接受联合体投标。

## 4、报名获取文件方式：

4.1时间：2021年 05 月 31 日至2021年 06 月 04 日，每天上午09:00至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

4.2地点：湖北铭宇工程咨询有限公司

4.3方式：由法定代表人（持法定代表人证明书原件、身份证原件）或授权委托人（委托人为项目负责人持法人授权委托书原件、身份证）携带：“申请人的资格要求”所需资料原件及加盖公章复印件一套现场获取。

4.4售价：500(元)

## 5、投标文件的递交

5.1开始时间：2021年 06 月  22 日14点00分（北京时间）

5.2截止时间：2021年 06 月 22 日14点30分（北京时间）

5.3地点：咸安区银桂路金龙花园1幢1单元6楼603

## 7、发布公告的媒介

本次招标公告在《湖北省政府采购网》（http://www.ccgp-hubei.gov.cn/）、嘉鱼县人民政府门户网。

## 8、联系方式

8.1采购单位：嘉鱼县住房和城乡建设局

联系人：陈先生

联系电话：07156354236

8.2采购代理机构信息（如有）

名    称：湖北铭宇工程咨询有限公司

地　　址：（咸安区银桂路金龙花园1幢1单元6楼603）

联系方式：17620013103

8.3项目联系方式

项目联系人：聂先生

电　　 话：17620013103

湖北铭宇工程咨询有限公司

2021年05 月 30 日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名称：嘉鱼县住房和城乡建设局 地址：嘉鱼县发展大道131号 联系人：陈先生 联系电话：07156354236 |
| 1.1.2 | 代理机构 | 名称：湖北铭宇工程咨询有限公司 地址：咸安区银桂路金龙花园1幢1单元6楼603 联系人：聂先生 联系电话：17620013103 |
| 1.2.1 | 项目名称 | 嘉鱼县（簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇）天然气利用特许经营服务项目 |
| 1.2.2 | 项目地点 | 嘉鱼县 |
| 1.2.3 | 投资规模 | 约 5000 万元人民币 |
| 1.2.4 | 质量标准 | 符合国家有关法规和规范标准要求 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 根据城镇规划、燃气规划和设计要求在适宜地点选址，在嘉鱼县簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇四个乡镇建设天然气输气管网、支管网、维修抢险中心等，以管道输送方式供应燃气，为各类用户提供安全稳定的天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务的服务等。 |
| 1.3.2 | 项目特许经营期限 | 30年（含建设期） |
| 1.4.1 | 供应商资格条件 | 详见第一章招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■ 不接受 □ 接受 |
| 1.4.3 | 投标预备会 | ■ 不召开 □ 召开 |
|  | 招标代理费 | 12.21万元人民币按《招标代理服务收费管理暂行办法计价格（2002）1980号》80%计取。 |
| 2.2.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止日前15天 |
| 3.2.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件封面需由法定代表人或其委托代理人签字，并加盖投标人单位公章。投标文件其他内容签字、盖章要求按招标文件规定的格式执行。 |
| 3.2.4 | 投标文件份数要求 | 正本壹份、副本肆份 |
| 3.2.5 | 投标文件的装订要求 | 采用A4幅面的纸张进行编制，遇到有大于A4幅面的图文材料时，应按A4幅面进行折叠，并采用书式胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1 | 投标有效期 | 30日历天 |
| 5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的提交： 不提交 |
| 7.1.2 | 封套上写明 | 嘉鱼县（簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇）天然气利用特许经营服务项目投标文件 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人电话： 并注明“在2021年 月 日 时 分前不得开启（同投标截止时间）” |
| 7.2.1 | 递交投标文件截止时间 | 2021年 月 日 时 分（同招标公告） |
| 7.2.2 | 递交投标文件的地点 | 湖北铭宇工程咨询有限公司开标室 |
| 8.1.2 | 评审小组的构成 | 评标委员会构成：共5人，其中招标人代表 0人，专家 5 人； 评标专家确定方式：政府采购评委库中随机抽取 |
| 9.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 ■ 否，推荐的中标候选人数：3 |
| 14.1 | 履约担保 | R 不提供 |
| 16.1 | 需要补充的其他内容 | - 投标单位由法定代表人携带法人身份证明、身份证或委托代理人携带法人代表授权委托书、身份证明原件参加开标会。 - 本项目在建设过程中，涉及拆迁、地面附着物及土地赔偿等工作，采购人负责配合协调，费用由中标人承担。 |

1. 说明

适用范围：本招标文件适用于本招标文件中所述项目相关服务的招标。

1.1 定义

1.1.1 采购人：是指政府、政府职能部门或者政府指定的项目实施单位。本项目的采购人名称、地址、电话见投标人须知前附表。

1.1.2 采购代理机构：受项目实施单位委托办理项目招标事宜的集中招标机构及社会中介机构。本项目的采购代理机构名称、地址、电话见投标人须知前附表。

1.1.3 投标人：是指响应招标文件、参加投标的社会资本方（独立法人机构）。

1.1.4 全生命周期：是指项目从设计、融资、建造、运营、维护至终止移交的完整周期。

1.2 项目概况

1.2.1 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2.2 项目地点：见投标人须知前附表。

1.2.3 建设规模：见投标人须知前附表。

1.2.4 质量标准：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围及要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 项目特许经营期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 招标需求：本项目招标需求详见投标人须知前附表及第三章“招标内容及要求”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备资格要求详见投标人须知前附表；

1.4.2 是否接受联合体投标详见投标人须知前附表；

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业；

（2）为本项目提供咨询服务的；

（3）为本项目提供招标代理服务的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）其他有关法律、行政法规及部门规章禁止的；

1.5 语言文字

投标人提交的投标文件、投标人与招标人和招标代理机构就有关招标文件所有往来函电均以中文文字书写。投标人提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

1.6 费用承担

1.6.1 投标人应承担所有与准备和参加本次招标活动有关的费用。不论本次招标活动的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

1.6.2 本项目招标代理费由中标人支付。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）招标内容及具体要求；

（4）评标办法及评分标准；

（5）合同协议书；

（6）投标文件格式；

2.1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性投标是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。招标人或者招标代理机构应当以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。澄清或者修改的内容可能影响文件编制的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.2 如投标人对招标文件内容有疑义，需在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式向招标人或招标代理机构提出，招标人或招标代理机构收到将进行书面答复。如答复内容需要对招标文件进行澄清和修改的将按照第2.2.1条执行。

2.2.3 投标人收到书面答疑后，应向招标人回函确认。

3. 投标文件的编制

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括但不限于下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）承诺书；

（4）投标人的资格声明；

（5）项目负责人简历表；

（6）其他证明文件、资料等；

（7）技术方案；

3.2 投标文件的编制要求

3.2.1 投标文件赢按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

3.2.2 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署。

3.2.3 投标人应编制完整的投标文件，用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。投标文件中的任何改动之处应加盖单位章和由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字和盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.2.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。

3.2.5 投标文件正本与副本应分别装订成册（不得活页装订），并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表。

4. 投标有效期

4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

5. 投标保证金：本项目不提交。

6. 备选投标方案

本次招标只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标文件无效。

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件的密封和标识

7.1.1 投标文件的正本与副本应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

7.1.2 在投标文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套还应写明的其他内容见投标人须知前附表。

7.1.3 未按本章投标人须知前附表中的要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

7.2. 投标文件的递交

7.2.1 投标截止时间：见投标人须知前附表。

7.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

7.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

7.2.4 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8. 投标文件的审查

8.1 评审小组

8.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

8.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

8.2 资格审查

评审小组根据投标人须知前附表规定的方法和第四章“评标办法及评分标准”中规定的审查标准对所有已受理的投标文件进行审查。没有规定的方法和标准不得作为审查依据。

9. 合同授予

定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人将根据评标报告，确定排名第一的中标候选人为中标人。

10. 重新招标

10.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

10.2 重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

11. 投标人的资格改变

参与投标的投标人资格条件发生变化，应当通知招标人，否则其投标可能被拒绝。

12. 纪律和监督

12.1 严禁贿赂和弄虚作假

严禁投标人向招标人、评标小组成员和审查活动有关的其他工作人员行贿。在投标期间，不得邀请招标人、评标小组成员和审查活动有关的其他工作人员到投标人单位参观考察，或出席投标人主板、赞助的任何活动。

评审小组在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财务部门报告。

12.2 不得干扰资格审查工作

投标人不得以任何方式干扰、影响投标的审查工作，否则将导致其不能通过投标。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

12.3 保密

招标人、评标小组成员，以及与审查活动有关的其他工作人员应对投标文件的评审过程保密，不得泄露评审情况和评审过程中获悉的国家机密、商业秘密，不得在投标结果公布前透露投标结果，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

13. 公示和质疑

13.1 评标结果公示期为3个工作日，公告媒体同招标公告媒体。

13.2 投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意质疑的将列入不良行为记录名单，必要时予以网上公布。质疑书应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）盖质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的投诉事项及事实依据；

（4）质疑情况及相关有效证明资料；

（5）提起质疑的日期。

14.适用法律

14.1 招标人及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》及国家有关部门相关规定。

15. 需要补充的其他内容

15.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 采购内容及具体要求

一、 采购内容及相关说明
  1、特许经营权的地域范围：嘉鱼县簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇四个乡镇。
  2、主要内容:
   建设内容包括：根据城镇规划、燃气规划和设计要求在适宜地点选址，在嘉鱼县簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇四个乡镇建设天然气输气管网、支管网、维修抢险中心等，以管道输送方式供应燃气，为乡镇农村居民提供安全稳定的天然气，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务的服务等。

3、特许经营期限:自授权之日起30年(含建设期)。

二、具体要求:
  1、中标人需在项目所在地（嘉鱼县）注册项目公司并向项目公司注入能保证正常经营需求的资金，资金到账后不得抽走，全部用于前期准备及管网铺设。供应商需有良好的财务状况，有足够的资金履行本项目的全过程实施，任何情况下不得以任何理由以本项目作为融资担保条件向外融资或借款等。
  2.管道燃气实行政府听证定价，管道燃气价格及管道燃气设施工程安装费(又称新增用户建安价格)的制定和调整，需报经县物价部门按价格管理权限审批，管道燃气的入户实行自愿的原则。
  3、特许经营权签订后，中标人必员完成嘉鱼县簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇四个乡镇管道燃气专项规划编制工作及气源保障，并在嘉鱼县管道燃气专项规划指导下逐年实施。
  4、承诺从特许协议签订之日起3个月内提交嘉鱼县簰洲湾镇、新街镇、高铁岭镇、陆溪镇四个乡镇目可行性报告、环境影响报告、安全评价报告及相关设计文件，6个月内完成第一期投资，完成部分主、支干道燃气管网，并实现管道天然气供气；力争3年内按嘉鱼县燃气专项规划逐步实施。
  5、以管道输送方式向用户供应燃气，在特许经营期内提供相关管道设施的推护、运行、抢修抢险业务等。
  6、管道燃气项目的建设实施必须符合嘉鱼县管道燃气利用专项规划要求，并与嘉鱼县城乡建设同步，服从主管部门指导和监督，当城市道路等基础设施建设或改造时，相应的燃气输配管网和设施等必须无条件地同时配合施工或改造，燃气工程项目的设计和施工、监理企业必须具备相应的资质等级，并按有关定执行。
  7、经营期限内燃气生产必须满足嘉鱼县的发展和居民用气的需要，确保供给。

8、燃气管网等燃气设施工程项目建设必须符合国家有关法规和规范标准要求，天然气质量符合国家标准。
  9、管道燃气项目建设用地和项目配套建设所涉及的一切费用由中标企业负责。

10、项目公司不得擅自转让、出租和质押特许经营权及相关权益给第三方，也不得推自停业、歇业。
  11、本项目建设及服务过程的相关税收按嘉鱼县税务部门制度实行。

# 第四章 评标办法及标准

评标办法前附表（初步评审）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件“第六章”格式要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照（三证合一具有同等效用） |
|  |  | 供气能力 | 符合招标公告规定 |
|  |  | 燃气经营许可证 | 符合招标公告规定 |
| 2.1.3 | 符合性评审标准 | 投标有效期 | 符合投标人须知规定 |
|  |  | 投标方案 | 投标方案是否唯一 |
|  |  | 进度要求 | 符合第三章“采购内容及具体要求” |
|  |  | 质量标准 | 符合第三章“采购内容及具体要求” |
|  |  | 其他要求 | 其他相关法律法规要求是否符合 |

# 评分因素及标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、商务部分：45分 |  |  |  |
| A1 | 投标文件规范性 | 0-5 | 目录与有关材料装订顺序清晰，查阅方便的的5分，否则不得分。 |
| A2 | 服务承诺 | 0-15 | - 投标人必须承诺服务价格接受供气区域政府物价主管部门制定的价格管理权限审批，实行政府听证定价。有承诺的得满分，无承诺或承诺有瑕疵的不得分。（提供承诺函）有得5分； 2、投标人必须承诺有全套的客户服务管理制度和全套服务规范，符合行业标准及当地营商环境要求，有得10分。（提供承诺函和制度和服务规范文字描述） |
| A3 | 应急能力 | 0-10 | - 在咸宁地区及周边具备区域应急抢险协同能力；得5分，（提供证明材料） - 在咸宁地区及周边具备区域应急气源保供能力；得5分，（提供证明材料） |
| A4 | 供气能力 | 0-15 | 一路气源得分5分，具备两路气源得10分，具备三路得分（与周边城市天然气管网形成气源互联互通）15分（提供有效证明） |
| B、技术部分：55分 |  |  |  |
| B1 | 总体方案 | 0-10 | 总体方案的编制应体现科学性、有效性、合理性。根据情况0-10分。 |
| B2 | 实施方案 | 0-10 | 根据项目实施方案的合理、科学、可操作情况。优得7-10分，中等得4-6分，差得0-3分。 |
| B3 | 实施进度 | 0-5 | 根据项目实施进度的合理、科学、可操作情况。优得4-5分，中等得2-4分，差得0-2分。 |
| B4 | 规章制度 档案管理 | 0-5 | 根据项目规章制度、档案管理编制水平，优得4-5分，中等得2-4分，差得0-2分。 |
| B5 | 岗位责任制度 | 0-5 | 根据岗位制度的完善性、科学性、合理性。优得4-5分，中等得2-4分，差得0-2分。 |
| B6 | 服务质量 | 0-5 | 服务质量优得4-5分，中等得2-4分，差得0-2分。 |
| B7 | 安全措施 | 0-5 | 有完整的安全目标、职责、预防及控制措施，优得5分，中等得2-4分，差得0分。 |
| B8 | 环境管理 | 0-5 | 对比环境管理措施优得5分，一般得3分，差得1分。 |
| B9 | 应急预案 | 0-5 | 针对突发紧急情况有完整的应急预案，并根据应急预案的合理性和完整性进行打分0-5分。 |

注：评分分值除额外规定情况，其他分值取整数。

1、评标方法

本项目采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的标准进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标被否决。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（3）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（4）在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、符合性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

（5）投标人未按第二章“投标人须知”前附表规定出席开标会的；

（6）未响应本招标文件其他实质性要求的。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

3.2.4 投标人的最终得分为所有评标委员会成员的综合评分的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4、评标结果

4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标人的最终得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排列顺序。

4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第五章 合同协议书

管道燃气特许经营协议

嘉鱼县住房和城乡建设局

2021年  月

城市燃气特许经营协议

目录

第一章　总则

第二章　定义与解释

第三章　特许经营权授予和取消

第四章　特许经营协议的终止

第五章　燃气设施建设、维护和更新

第六章　供气安全

第七章　供气质量和服务标准

第八章　收费

第九章　权利和义务

第十章　违约

第十一章　不可抗力

第十二章　争议解决

第十三章　其他

第十四章　附件

第一章　总则
    1．1　为了规范咸宁市嘉鱼县管道燃气特许经营活动，加强市场监管，保障社会公共利益和公共安全，根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《市政公用事业特许经营管理办法》和其他相关法律、法规，由协议双方按照法定程序于2021年   月   日在中国湖北省咸宁市嘉鱼县签署本协议。
　　1．2　协议双方分别为：

甲方： 嘉鱼县住房和城乡建设局

法定地址：嘉鱼县发展大道131号

法定代表人：杨宗平

乙方：

法定地址：

法定代表人：

1．3　特许经营原则

甲乙双方应当遵循以下原则：
　 （1）公开、公平、公正和公共利益优先；
　 （2）遵守中国的法律；
　 （3）符合城市规划及燃气专业规划；
　 （4）使用户获得优质服务、公平和价格合理的燃气供应；
　 （5）有利于保障管道燃气安全稳定供应，提高管理和科技水平；
　 （6）有利于高效利用清洁能源，促进燃气事业的持续发展。
　　第二章　定义与解释

本协议中下列名词或术语的含义遵从本章定义的意义或解释。
　  2．1　中国：指中华人民共和国，仅为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
    2．2　法律：指所有适用的中国法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、司法解释。
　　2．3　燃气：是指供给民用生活、商业经营和工业生产等使用者使用的液化石油气、天然气、人工煤气及其他气体燃料。
　　2．4　管道燃气：以管道输送方式向使用者提供燃气。
　　2．5　管道燃气业务：提供管道燃气及相关服务的经营业务。
　　2．6　燃气管网设施：指用于输送燃气的干线、支线、庭院等管道及管道连接的调压站（箱）和为其配套的设备、设施。
　　2．7　市政管道燃气设施：市政规划红线外所有燃气管道设施。
　　2．8　庭院管道燃气设施：市政规划红线内所有燃气管道设施。
　　2．9　影响用户用气工程：是指如果出现下列情况，则视为影响用户用气的工程：
　 （1）造成1000户以上用户供气中断或供气压力显着降低，影响用户使用72小时以上；
　 （2）阻碍主干、次干道路车辆和行人通行72小时以上；
　 （3）影响其他公共设施使用。
　　2．10　燃气紧急事件：涉及管道燃气需要紧急采取非正常措施的事件，包括燃气爆炸、着火和泄漏等。
　　2．11　特许经营权：是指本协议中甲方授予乙方的、在特许经营期限内独家在特许经营区域范围内投资、建设、运营、维护市政管道燃气设施、以管道输送形式向用户供应燃气，提供相关管道燃气设施的抢修抢险业务等并收取费用的权利。
　　2．12　不可抗力：是指在签订本协议时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：
　 （1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；
　 （2）流行病、瘟疫；
　 （3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；
　 （4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；
　 （5）由于不能归因于乙方的原因造成的燃气质量恶化或供应不足。
　  2．13　日、月、季度、年：均指公历的日、月份、季度和年。
　　第三章　特许经营权授予和取消
    3．1　特许经营权授予

甲方与乙方签署本特许经营协议，将本协议约定的特许经营权授予乙方。
　　3．2　特许经营权期限

本协议之特许经营权有效期限为30年，自    年   月   日起至      年   月   日止。
 3．3　特许经营权地域范围

本协议之特许经营权行使地域范围为嘉鱼县高铁岭镇、陆溪镇、新街镇、簰洲湾镇所有行政管辖区域，包括该行政区域内其他各行政区、开发区、产业园及城镇、乡等,合计面积为     平方公里，详见附图。

3．4　特许经营业务范围

本协议规定之特许经营权的业务范围：在特许经营期限内独家在特许经营区域范围内建设、运营、维护市政管道燃气设施，以管道输送形式向用户供应燃气，提供相关管道燃气设施的抢修抢险业务等并收取费用；汽车加气站的建设与经营。

3．5　特许经营权转让、出租和质押

在特许经营期间，除非甲乙双方另有约定，乙方不得将本特许经营权及相关权益转让、出租和质押给任何第三方。
　  3．6　特许经营权的取消

乙方在特许经营期间有下列行为之一的，甲方应当依法终止特许经营协议，取消其特许经营权，并实施临时接管：
　 （1）擅自转让、出租特许经营权的；
　 （2）擅自将所经营的燃气财产为第三人的利益提供抵押担保的；
　 （3）因乙方故意或者重大过失，发生特别重大质量、生产安全责任事故的；
　 （4）擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；
　 （5）法律禁止的其他行为。

第四章　特许经营协议的终止
    4．1　期限届满终止

特许经营期限届满时，特许经营协议自动终止。

（1）本协议规定的特许经营权期限期满前 12个月，双方将重新协商是否续签本协议；

（2）如果甲方决定重新授予特许经营权，应优先授予乙方。

4．2　提前终止

（1）因不可抗力或一方认为有必要时，经甲乙双方协商可以提前终止本协议，并签订提前终止协议。协商不能达成一致时，任何一方不得擅自提前终止本协议；
　　（2）因特许经营权被取消，双方终止执行本协议。
     4．3　特许经营终止协议
　  （1）本协议因特许经营期限届满一方提出终止要求而终止的，双方应在终止日180日前完成谈判，并签署终止协议；
    （2）本协议因特许经营权被取消而终止的，甲乙双方应在终止180日前签署终止协议。
　   4．4资产归属与处置原则
    谁投资谁所有，并按照国有资产相关法律法规规定进行资产处置。

第五章　燃气设施的建设、维护和更新
    5．1　燃气设施建设
    　在本协议规定的区域范围内，乙方应根据城市规划、燃气专项规划及市场需求，承担市政燃气管道和设施的投资建设。

5．2　燃气设施建设用地
    特许经营期间，乙方在特许经营区域内投资建设的燃气设施，所占土地为公用事业用地，乙方按照城市基础设施用地交纳有关税费。
    5．3　燃气设施运行、维修及更新
    特许经营期间，乙方应按照国家标准和地方标准以及相关规定，负责燃气设施运行、维修及更新。
　　5．4　燃气设施征用及补偿
    甲方因公共利益需要，依法征用燃气设施，乙方应予配合，甲方应给予乙方合理补偿。
　　第六章　供气安全
    6．1　燃气安全要求
    甲乙双方须严格遵守国家和地方有关安全的法律、法规、规章及政策性文件，乙方承诺燃气供应、运行、质量、安全、服务符合国家、行业和地方相关标准，依法对特许经营区域内的管道燃气供气安全、公共安全和安全使用宣传负责。
    6．2　燃气安全制度
    乙方应建立和完善安全生产责任制度，建立安全生产保证体系，保障燃气安全和稳定供应、运行和服务，防止责任事故发生；
    对出现燃气事故和在事故期间，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故对用户和社会公众的影响，同时乙方必须按照国家有关安全管理规定向有关部门报告；
    乙方要加强燃气安全巡检，消除安全隐患，对危及燃气设施安全的案情应及时制止，并报告有关部门，同时应进行宣传、解释、劝阻和书面告知违反规定的单位或个人进行整改。对逾期不改的，书面向甲方或行政执法部门报告。甲方接到乙方报告后，应及时协调执法部门予以查处。
    6．3　管道燃气设施安全预防
    乙方应严格执行《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》的规定，严格运行、维护和抢修安全技术程序，对管道燃气设施和用户设施的运行状况及性能进行定期的巡检。必要时（发生自然灾害、重大安全事故等），乙方应对地下燃气管网进行安全质量评估，并将设施运行状况定期报告甲方。
    乙方应在与用户签订的供用气合同中明确双方的安全责任。
    6．4　强制保险
    乙方应针对燃气设施安全、公共责任安全、用户安全购买维持适当的保险，并承担保险费用。
    6．5　应急抢修抢险
    乙方要建立应急抢修抢险救灾预案和相应的组织、指挥、设备、物资等保障体系并保证在出现事关燃气应急事故时，保障体系能够正常启动。乙方要建立管道燃气设施应急抢修队伍，提供24小时应急抢险服务。
    6．6　燃气安全用气宣传
    乙方应根据《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》的标准，向管道燃气用户提供各种形式安全检查、宣传的服务，解答用户的燃气安全咨询，提高公众对管道燃气设施的保护意识。
    6．7　影响用户用气工程的报告
    乙方在进行管道燃气设施维护或改造工程时，如果是影响用户用气的工程，应当在开展工程作业前24小时告知用户，并通过新闻媒体向用户和社会公众预告工程简况、施工历时、可能受影响的程度及区域等相关情况。
     6．8　紧急事件的通知
    乙方处理燃气紧急事件影响或可能影响范围较大的用户正常使用燃气时，乙方应在处理的同时报告甲方，并应以适当的方式告知受到或可能受到影响的用户。
    第七章　供气质量和服务标准
     7．1　供气质量
    乙方应当建立质量保证体系，确保其向用户所供应的燃气质量、管输和灶前压力、燃烧热值、华白指数、燃气加臭等方面符合国家相关文件规定的质量要求。
    7．2　服务标准
    乙方应当根据用户的实际需要向用户提供业务热线、用户维修服务网点、营业接待、定期抄表、设施安装检修等综合服务，努力提高服务水平。
　　第八章　收费
    8．1　批准的价格

乙方向居民用户销售的管道燃气价格在报当地政府物价主管部门批准后执行 ，乙方向非居民用户销售的管道燃气价格由乙方与非居民用户自行协商确定。
　　 8．2　燃气费计算
    燃气气费的计算可按每立方米的单价乘以用气量计算，或采用热量单价计算。燃气费结算方式按照适用法律，实行周期抄表并结算燃气费。

8．3　燃气设施的工程安装费和建设配套费

（1） 燃气设施的工程建设费、燃气共用设施建设费等收费标准，执行特许经营区域所属省、市、县政府价格主管部门批准的方案，除非国家、政府有关部门要求，否则甲方不得单方面提议降低或取消。

（2） 乙方按当地物价部门核准的收费标准，对燃气用户的收费政策，向房地产开发商等用户全额收取与燃气相关的燃气工程的工程建设费、燃气公用设施建设费等收费，此收费作为乙方的经营性收入，用于燃气工程建设。
　　8．4　价格调整程序
　　乙方因非乙方原因造成的经营成本发生重大变动时，可提出城市管道燃气以及燃气设施的工程安装费和建设配套费收费标准调整申请。甲方核实后应向有关部门提出调整意见。甲乙双方同意建立燃气销售价格与上游供应价格实行联动机制，在特许经营期间，如遇上游燃气供应价格调整，乙方可自行对非居民用户的燃气售价作相应幅度的调整，并向物价部门报备。居民用户燃气价格的调整需按照国家相关规定履行必要程序后方可执行。
　　8．4　成本监管
　　甲方有权对管道燃气企业经营成本进行监管，并对企业的经营状况进行评估。

8．5收费优惠

甲方积极支持乙方天然气管网建设，乙方在管网建设及抢修抢险施工道路占用费和道路开挖费（破路费）、绿化费等，依据政府相关政策给予优惠。乙方施工时应按照有关规定办理相关手续并负责恢复，由政府有关部门组织验收。
　　第九章　权利和义务

9．1　甲方权利

（1）甲方依照国家相关法律、法规及有关技术标准对乙方的特许经营业务进行监管；
　  （2）监督乙方实施特许经营协议内容，并可聘请中介机构对乙方的资产和经营状况进行评估，根据评估结果向乙方提出建议；
　  （3）享有审查乙方管道燃气五年规划和年度投资计划是否符合城市总体规划的权利；
　　（4）受理用户对乙方的投诉，进行核实并依法处理；

（5）法律、法规、规章规定的其它监管权利。
　　9．2　甲方义务
　　（1）维护特许经营权的完整性。在特许经营期间，甲方不得在已授予乙方特许经营权地域范围内，再将特许经营权授予第三方；

（2）维护特许经营范围内燃气市场秩序。其他任何单位和个人不得以管道形式对特许经营区域内的用户进行直接供气。如有前述侵犯乙方特许经营权的行为，甲方保证全力予以制止；
　  （3）要求特许经营区域内的城镇所有新建住宅楼宇必须按规划要求同步配套建设管道燃气设施，否则甲方及市政有关部门不予批准开工建设和组织验收；

（4）鼓励使用管道燃气或天然气政策：

a、积极推行环保政策，逐步提高天然气在城市能源中的利用比例，在城市内严格控制用煤量及排污总量，有效控制大气污染，为居民营造良好的生存环境。

b、管道天然气到达特许经营区域后，在天然气管网范围内禁止新建10吨以下燃煤锅炉、以煤为主要能源的工业项目，限制新建10吨以上燃煤锅炉、以煤为主要能源的工业项目，鼓励原有项目逐步进行燃料替换工作，提倡用天然气等清洁能源，并在一定时期内有计划有目标地完成燃料替换工作。

c、依法禁止城区新建餐饮业使用煤或柴油作燃料，现有饮食网点也应分期分批进行改造，使用安全优质天然气。

d、要求各政府部门及事业单位的食堂、浴室等率先使用管道燃气。

（5）保证乙方是特许经营区域内唯一的管道燃气经营商。对于特许经营区域内现在或者将来引入的管道天然气，乙方是唯一有权向上游天然气供应商购买天然气，并将天然气输送、销售给用户的公司。

（6）特许经营区域内的城市规划区新建住宅，应执行“四同时”政策，即燃气管道与住宅应同时规划、同时设计、同时施工、同时验收。新建住宅未由乙方同步建设燃气管道设施的，甲方及其下属部门不得进行验收。

（7）为乙方的特许经营提供必要的政策支持和扶持；
　　（8）制订临时接管乙方管道燃气设施及运行预案，保证社会公众的利益；
　  （9）法律、法规及本协议规定的其他义务。

9．3　乙方权利
　  （1）享有特许经营权范围内的管道燃气业务独家经营的权利；
　  （2）拥有特许经营权范围内的管道燃气的投资、发展权利；
　  （3）维护燃气管网安全运行的权利；
　  （4）对用户燃气设施不符合国家有关安全技术标准以及存在安全隐患的，或者对严重违反燃气供用气合同或违法使用燃气的用户拒绝供气的权利；
　  （5）法律、法规及本协议规定的其他权利。
　　9．4　乙方义务
　  （1）制订管道燃气发展的远、近期投资计划，按照城市总体规划及燃气专业规划的要求组织投资建设；
　  （2）按照国家、行业、地方及企业标准提供燃气及相关服务；
　  （3）维护燃气管网设施正常运行，保证供气连续性。发生故障或者燃气安全事故时，应迅速抢修和援救；
　  （4）按法律法规规定履行普遍服务和持续经营义务，未经甲方同意，不得擅自决定中断供气、解散、歇业；
　  （5）接受甲方的日常监督管理及依照法律、法规进行的临时接管和其他管制措施和社会公众的监督；
　  （6）乙方有义务且必须就由于建设、运营和维护市政管道燃气设施过程中，由于乙方的过错而造成的环境污染及因此而导致的甲方受到的任何损害、费用、损失或责任，对甲方予以赔偿。但若所要求的损害、费用、损失或责任是由甲方违约所致或依本协议乙方不承担责任的环境污染除外；
　  （7）乙方必须将有关市政管道燃气设施设计、建设和运行的所有技术数据，包括设计报告、计算和设计文件、运行数据，在编制完成后立即提交给甲方，以使甲方能监督项目设施的设计、建设进度和设施的运行；
　  （8）乙方不得将特许经营权转让给第三方，但乙方因内部重组有权将本协议约定的乙方的所有权利与义务转让给其关联公司。

关联公司是指通过拥有投票权的股份或其他直接或间接的方式被本合同一方控制、或与本合同一方受相同控制、或控制本合同一方的企业。

9．5　定期报告
　　乙方在特许经营期间，应当对下列事项向甲方做出定期报告：
　  （1）乙方应于每年的4月1日前向甲方提交上一年度的特许经营报告（内容包括特许经营资产情况、发展、管理、服务质量报告、经营计划的执行情况和企业基本状况等）、特许经营财务报告；
　  （2）乙方应于每年4月前向甲方提交上一年度的管道燃气质量检测报告；

（3）乙方应于每年4月前向甲方提交本年度管道燃气发展、气量、投资项目计划报告，年度经营计划。
　　9．6　临时报告
     乙方应当在下列事项出现后三十日内向甲方提交书面备案报告：
　　（1）乙方制订远期经营计划（如五年或十年经营计划）；
　　（2）乙方董事长、总经理发生人员变更；
　　（3）乙方的股东或股权结构发生变化；
　　（4）乙方股东会、董事会作出的有关特许经营业务的决议；
　　（5）乙方签署可能对公司特许经营业务有重大影响的合同、协议；
　　（6）发生影响燃气价格、安全、技术、质量、服务的重大事项；
　　（7）其他对公司特许经营业务有重大影响的事项。

　　第十章　违约
　　 10．1　赔偿责任
　　协议任何一方违反本协议的任一约定的行为，均为违约。违约方承担赔偿责任，包括非违约方因违约方的违约行为导致的向第三方支付的赔偿。
　　非违约方应当最大程度地减少因违约方违约引起的损失。
　　如部分损失是由于非违约方作为或不作为造成的，则应从获赔金额中扣除因此而造成的损失。
　　10．2　提前告知
　　乙方在知道或应该知道自己不再具备履行本协议能力时，应提前以书面形式向甲方告知自己真实情形，并协助甲方执行临时接管预案。乙方未及时通知甲方，造成损失或重大社会影响的，乙方应承担相应法律责任。
　　10．3　合理补救
　　甲方认为乙方有致使其特许经营权被取消的行为时，应以书面形式向乙方告知，并应给予书面告知日后180日的补救期。乙方应在补救期内完成纠正或消除特许经营障碍，或在该期内对甲方的告知提出异议。甲方应于接到异议后60日内重新核实情况，并做出取消或不取消决定。
　　第十一章　不可抗力
　　11．1　不可抗力免责
　　由于不可抗力事件不能全部或部分履行其义务时，任何一方可中止履行其在本协议项下的义务（在不可抗力事件发生前已发生的应付未付义务除外）。
　　如果甲方或乙方按照上款中止履行义务，其必须在不可抗力事件结束后尽快恢复履行这些义务。
　　11．2提出不可抗力一方的义务
　　声称受到不可抗力的一方必须在知道不可抗力事件发生之后尽可能立即书面通知另一方，并详细描述有关不可抗力事件或法律变更的发生和可能对该方履行在本协议义务产生的影响和预计影响结束的时间。同时提供另一方可能合理要求的任何其他信息。发生不可抗力事件时，任何一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。
　  声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。
　　第十二章　争议解决
　　12．1　协商解决争议
　　若双方由于履行本协议而产生的任何争议、分歧或索赔，都应尽力通过协商解决。
　  12．2　诉讼
　　若甲、乙双方不能通过协商解决争议，任何一方可将该争议向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三章　其他
　　13．1　协议签署及生效
　　本协议自甲乙双方代表签字并加盖公章之日起生效。

13．2适用法律及标准语言
　　本协议采用中文书写。本协议受中华人民共和国法律管辖。

13．3文本

本协议一式六份，甲乙双方各执三份，具有同样的法律效力。

13．4 特许经营权的自动承接

乙方为执行本协议约定的权利与义务，在_____市（县）设立的项目公司成立后（指营业执照颁发之日起），乙方在本协议中的所有权利与义务自动由该项目公司承接，乙方不再享有本协议中的权利和义务。

第十四章　附件

本协议附件与本协议具有同样的法律效力。
　　  　　以下无正文。

签字及盖章：

甲方（盖章）：嘉鱼县住房和城乡建设局

法定代表人/授权代表：

乙方（盖章）：
　法定代表人/授权代表：

- 投标文件格式

封面格式

正本或副本

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年       月       日

目  录

一、投标函

二、法定代表人授权书

附2-1法定代表人身份证明

三、承诺书

四、投标人的资格声明

五、项目负责人简历表

六、其他证明文件、资料等

七、技术方案

备注：为便于评委评审时查阅，投标人在编制投标文件时应将目录及页码完善。

一、投标函

（采购人名称）：

1、依据贵方            （项目名称、项目编号）项目的招标公告，我方愿意按合同约定实施和完成该项目工程，建设期     年，质量标准达到         。

2、我方拟派项目负责人           （姓名）。

3．我方承诺在投标有效期       天内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥      ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金（如有）。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

7．                                          （其他补充说明）。

投标人名称（公章）：

投标人（授权）代表签字：

地址：

电话/传真：

日期：

二、法人代表授权书

本人          （姓名、职务）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称、项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                              。

代理人无转委托权。

本授权书于      年      月      日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年        月        日

附件2-1  法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号（统一社会信用代码）：

注册地址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

经营范围：主营：        ；兼营：

姓名：        性别：        年龄：        职务：        系        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

年        月       日

- 承诺书

致         （采购人）：

我单位已详细阅读你方          （项目名称）的招标公告，现自愿就参加本项目投标，向采购人郑重承诺如下：

- 本单位及法定代表人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，无行贿犯罪档案记录。

- 本单位所提供的一切证明材料均真实有效。

若承诺失真。经调查核实按无效投标处理且列入招标投标不良行为警示名单。

特此承诺！

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年        月       日

- 投标人的资格声明

1、名称及基本情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                     邮编：

电话：                      传真：

- 成立或注册日期：

- 公司性质：

- 法定代表人或主要负责人：

- 员工人数：

- 注册资本：

2、投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、准确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购人要求出示有关证明文件。

投标人名称：     （加盖公章）

授权人名称：       （签字）

电      话：

传      真：

日      期：      年      月      日

五、项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作 时间 |  | 从事本行业工作年限 |  | 个人专业资质及证书 |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |

说明：必须附相关证明材料的完整清晰复印件，否则评委在评审时将不予承认。

投标人名称（单位章）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

六、其他证明文件、资料

（1）投标人简介

（2）投标人营业执照等资格证明文件

（3）项目资格要求的有关资质证书及已获得的其他相关资质

（4）服务价格承诺函

（5）供气能力有效证明

（6）对招标文件中的合同协议条款及实质性条款的确认和响应的承诺函

七、技术方案

（1）总体方案

（2）实施方案

（3）实施进度

（4）规章制度、档案管理

（5）岗位责任制度

（6）服务质量

（7）安全措施

（8）环境管理

（9）应急预案